UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

A logo of a university

AI-generated content may be incorrect.

Licenciatura en Desarrollo de Sistemas Web

Equipo IV

## Actividad 1. Primera fase de desarrollo, revisión y ajuste de los Sprints

Proyecto II

Actividad 1. Primera fase de desarrollo, revisión y ajuste de los Sprints

### **Actividad 2. Segunda fase de desarrollo, revisión y ajuste de los Sprints y el backlog**

Durante esta segunda fase, como equipo continuamos con el desarrollo del proyecto y realizamos algunos ajustes importantes en los artefactos SCRUM, especialmente en el **Sprint 2** y en el **product backlog**, con el objetivo de mejorar la organización de tareas y la distribución de tiempos de trabajo.

#### **Cambios realizados en los artefactos**

Después de revisar la retroalimentación anterior, actualizamos el **Sprint Backlog**, agregando tareas más detalladas relacionadas con el diseño visual y la funcionalidad principal del proyecto.  
El **Scrum Master (Edith Ruvalcaba)** y los **Product Owner (Gerardo Ramiro y Jorge Yusem)** trabajamos en reorganizar las prioridades para permitir que el **desarrollador (Bryan García)** tuviera más tiempo para avanzar con la parte técnica en React.

Entre los principales ajustes que hicimos están:

* Reorganizar las tareas por prioridad (de acuerdo con los avances y dificultades del sprint anterior).
* Extender el tiempo de desarrollo del sprint para permitir una mejor revisión de cada componente.
* Ajustar el **tablero de tareas (To Do, In Progress, Done)** para reflejar los avances reales del equipo.
* Actualizar el **Sprint Schedule**, agregando las fechas de los eventos SCRUM (planificación, revisión, retrospectiva y daily meetings).

#### **Calendarización del Sprint 2**

| **Evento SCRUM** | **Fecha** | **Descripción** |
| --- | --- | --- |
| Planificación del Sprint | 06/10/2025 | Revisión del backlog y distribución de tareas |
| Daily meetings | 07/10/2025 - 11/10/2025 | Seguimiento de avances y resolución de bloqueos |
| Revisión del Sprint | 12/10/2025 | Presentación de avances y retroalimentación |
| Retrospectiva del Sprint | 13/10/2025 | Evaluación del trabajo en equipo y ajustes finales |

#### **Resumen del avance**

Durante esta fase logramos completar gran parte de la estructura base del proyecto y se implementaron los primeros componentes funcionales en React. También se corrigieron algunos errores en la organización inicial y se mejoró la comunicación interna entre roles.

El **desarrollador** se centró en mejorar la interfaz y conectar los componentes principales, mientras que el **Scrum Master** y los **Product Owner** documentamos los cambios y organizamos las tareas de la siguiente fase.

#### **Liga del repositorio en GitHub**

https://github.com/montoya96/desktop-tutorial/tree/main  
(La liga lleva a los avances en el proyecto React que corresponden a esta segunda fase.)